## Slide 1: Straßensanierung K6 Baden, Bahnhofstraße
2026 und 2027

## Slide 2
Gesamter Sanierungsbereich
ca. 950 m

## Slide 3
Projektbeteiligte:
Landkreis Verden:
Straßendeckensanierung, km 0,000 - km 0,950
Gossenanlagen, beidseitig
Radweg, komplett

## Slide 4
Stadt Achim:
Gehwegsanierung in Teilbereichen
Aufpflasterungen an verschiedenen Straßeneinmündungen

## Slide 5
Trinkwasserverband Verden
Erneuerung der Trinkwasserleitung
Bahnhofstraße ca. 300m
Am Badener Bahnhof ca. 80m

## Slide 6
Projektleitung:
Landkreis Verden
Trinkwasserverband: Bauarbeiten in Eigenregie
Ingenieurbüro:
M+O Bremen GmbH
Ausführende Firma:
Auftrag derzeit in Vergabe

## Slide 7
Bauabschnitt 1
(Badener Bahnhof bis einschließlich am
Am Schraderberg/Am Sandberg
Länge ca. 650 m
Baubeginn BA 1:
Ende Mai/Anfang Juni 2026
Bauende BA 1:
voraussichtlich November 2026
Bauabschnitt 2
(ab Am Schraderberg bis Verkehrsinsel)
Länge ca. 300 m
Baubeginn BA 2 März 2027

## Slide 8
Umleitungsplan überörtlicher Verkehr

## Slide 14
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!